الميزات المحذوفة بناءً على اشتراط الشؤون التنفيذية

SIMF، الملتقى البحري الدولي السعودي

SIMF-SCA-002، الإصدار 1.0، 5 سبتمبر 2026 م

وثيقة مرافقة لموجز قرار الاستضافة، SIMF-SCA-001.

| الميزة الموعودة | سبب حذف SITE لها | ما يُسلَّم بدلاً منها |
| --- | --- | --- |
| شخصية افتراضية للغة الإشارة. شخصية رقمية تترجم كل جلسة بلغة الإشارة على الشاشة وفي البث، لفائدة الحضور من الصم. | النماذج الموجودة ب SITE لا تدعم توفر أي قدرة للغة الإشارة. | سحب الميزة والعمل مع مخرج الجلسة على توفير شخص او أي بدايل لتكون خارج نطاق البرمجة |
| الترجمة المباشرة. تحويل صوت المتحدث إلى ترجمة نصية مباشرة بلغة المشاهد نفسه أثناء الجلسة. | يجب أن يعمل الذكاء الاصطناعي داخل المقر، والمنطقة الآمنة لا يتوفر فيها اتصال بالإنترنت. وكانت الخدمة المقترحة خدمة سحابية. | إلغاء البث المباشر – وتحويل المهمة للفريق العلمي يعد انتهاء الجلسة العمل علي ترجمتا بعد انتهاء الجلسة، وتراجعها اللجنة العلمية قبل أن يطّلع عليها الحضور. ولا شيء منها مباشر. |
| التفريغ النصي المباشر. سجل نصي كامل لكل جلسة يُنتَج أثناء إلقائها. | السبب نفسه. وكانت خدمة التعرف على الكلام المقترحة خدمة سحابية. | مسار الترجمة النصية المرافق للتسجيل المنشور، أو نص تفريغ يزوّده أحد المشرفين. ولا تنتجه المنصّة. |
| البث المباشر للجلسات بالفيديو. | تشترط SITE عدم وجود انترنت على السيرفرات مما يمنع البث المباشر. | نشر الجلسات للمشاهدة بعد انتهائها من على اليوتيوب |
| خدمة الذكاء الاصطناعي من Google، وهي الخدمة التي يقوم عليها ملخص الجلسة والمساعد ومرشِّح المحتوى. | مسجّلة بوصفها مرفوضة في قائمة التحقق الخاصة بـ SITE، لقيود في البنية التحتية وسرية البيانات. | النموذج المحلي، وهو يتولى الوظائف الثلاث جميعها. وهذا البند استبدال بمكافئ وليس خسارة. |
| التحليلات التنبؤية. التنبؤ بالحضور وأوقات الذروة لأغراض التخطيط. | خدمتا التحليلات وتعلّم الآلة خدمتان سحابيتان، والمنطقة الآمنة لا يتوفر فيها اتصال بالإنترنت. | أرقام تُحتسب من سجلات المنصّة نفسها عند فتح لوحة المعلومات. ولا يجري التنبؤ بأي شيء ولا تُحفظ أي لقطة بيانات. |
| تصميم واجهة المستخدم للموقع الإلكتروني ولوحة التحكم والتطبيق. | رفض التصميم الحالي وتشترط اتباع كود المنصات الحكومية السعودية. | إعادة بناء الواجهات الثلاث جميعها وفق ذلك الكود. وهذا هو البند الوحيد في هذه الصفحة الذي يغيّر تاريخ الإطلاق. |